**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«СПАСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05 ноября 2019 г. № 144

с.Вершинино

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

В целях исполнения Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, Плана перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р, в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденными Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее - приказ Минкомсвязи № 335), в целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения,

**предлагаю:**

1. Утвердить [план](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C7zO8A1B909B%5C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_N%2053%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2019%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%281%29.docx#P36) мероприятий (план-график) перехода Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить Управляющего Делами Администрации Спасского сельского поселения ответственным за координацию мероприятий по переходу Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Спасское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Временное исполнение полномочийГлавы Спасского поселения (Главы Администрации) | Е.А. Лущеко |

Приложение к распоряжению

Администрации Спасского поселения

от 05.11.2019  № 144

План мероприятий (план-график)

перехода Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления муниципального образования |
|  | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 4-й квартал 2019 года | Провести корректировку плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
|  | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры | 4-й квартал 2019 года | Сформирован перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры |
|  | Актуализация распорядительных документов (инструкций, административных регламентов оказания услуг и т.д.), направленных на снятие ограничения использования отечественного программного обеспечения | Постоянно | Актуализированы распорядительные документы (инструкции, административные регламенты оказания услуг и т.д.) в соответствии с нормативными правовыми актами, исключающие ограничения использования отечественного офисного программного обеспечения, в том числе при предоставлении государственных услуг населению и исполнении своих функций |
|  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
|  | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 - 2020 годы | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
|  |  |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
|  | Обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | 2019 - 2020 годы | Обеспечена защита информации, содержащаяся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечена информационной безопасностью с использованием отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода Администрации Спасского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C7zO8A1B909B%5C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_N%2053%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2019%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%281%29.docx#P433) | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей, использующих отечественную справочно-правовую систему, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объема используемых средств антивирусной защиты, % | не менее 50% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей, использующих отечественные Интернет-браузеры, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.

Примечание:

Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период и рассчитывается по формуле:

ПЭПру = (ПЭПgx1 + ПЭПgx2 + ПЭПgx3 + ПЭПgx4 + ПЭПgxn) / N, где:

ПЭПру - показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

ПЭПgxn - показатель перехода отдельного органа местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

N - общее количество органов исполнительной власти органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации, осуществляющих переход на использование отечественного офисного программного обеспечения.