МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 февраля 2018. № 24

с.Вершинино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Спасского

сельского поселения в 2018 году

  В целях своевременной и качественной подготовки органов управления сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска паводковых вод в 2018 году, в соответствии с постановлением Администрации Томского района № 38 от 07.02.2018 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2018 году»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 **1**. Возложить обязанности поселенческой противопаводковой комиссии на Комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при паводковой ситуации 2018 года на территории муниципального образования «Спасское сельское поселение» (далее – Комиссия по ЧС).

 2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при паводковой ситуации 2018 года на территории муниципального образования «Спасское сельское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению и направить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района до 15 февраля 2018 года.

 3. Органу Управления поселенческого звена территориальной подсистемы РСЧС:

3.1. утвердить графики проведения сходов граждан населенных пунктов подверженных подтоплению;

3.2. подготовить расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего паводка.

3.3. организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.4. установить с началом **пропуска паводковых вод** круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в противопаводковую комиссию через отдел ГО и ЧС Администрации Томского района;

3.5. уточнить перечень населенных пунктов, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой и жилыми помещениями;

- медицинскими лекарственными препаратами и медицинской помощью;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно - коммунальными, транспортными услугами и топливно -энергетическими ресурсами;

- обеспечить охрану и поддержание общественного порядка в населенных пунктах подверженных подтоплению и в пунктах временного размещения населения;

- организовать работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности на маршрутах эвакуации и сопровождение автобусов с эвакуируемым населением;

- провести учет и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов;

3.6. дополнительно адресно провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

3.7. определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт;

3.8. подготовить всю имеющуюся дорожную и специальную технику на территолрии поселения, также плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

3.9. организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки, а также состояния потенциально – опасных гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением журналов наблюдений. Доклады об уровнях подъема воды с 01 апреля 2018 года ежедневно представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу АТР по тел. 8(3822) 40 11 22;

3.10. создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций;

3.11. в случае необходимости, по требованию КЧС и ОПБ АТР и в соответствии с заключенными договорами, выделять требуемое количество техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

 4. Управляющему Делами Администрации Спасского сельского поселения Е.А.Лущеко:

- предварительно заключить договора с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-восстановительных работ в местах возможных ЧС (плавсредства, автотракторная и землеройная техника);

- утвердить графики проведения встреч с населением в срок до 15.02.2018, на встречах довести до населения порядок действий при паводке, гражданам, дома которых подлежат подтоплению вручить памятки под роспись – копии графиков и протокола встреч представить в отдел ГО и ЧС Томского района ;

- в каждом населенном пункте на информационных щитах, стендах разместить информацию для граждан о правилах поведения во время весеннего половодья;

- уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым;

- создать мобильные группы из числа работников Администраций, депутатов, жителей населенных пунктов для оказания адресной помощи, больным, инвалидам, престарелым при эвакуации из мест подтопления (затопления);

- организовать уборку стихийных свалок;

- провести инвентаризацию пожарного инвентаря по личным подсобным хозяйствам и крестьянско-фермерским хозяйствам на территории Спасского сельского поселения;

- провести разъяснительную работу с гражданами по страхованию их жизни и имущества.

 5. Директору МУП «Техник» Градовец А.В.. подготовить и направить на согласование в Администрацию Спаского сельскгго поселения план мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Спасского сельского поселения на период паводка 2018 года, в срок до 15.02.2018 года, проверить работоспособность имеющейся специальной техники для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей..

 6 Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района до 15 марта 2018 года, ответственный руководитель отдела по финансово-бюджетной политике Е.В.Глухова.

 **7.** Утвердить состав Комиссии по ЧС, согласно приложению. Комиссии по ЧС осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Спасского сельского поселения.

 8. Управляющей Делами Лущеко Е.А. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Спасского сельского поселения и разместить на фициальном сайте муниципального образования «Спасское сельское поселение**».**

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Спасского

сельского поселения Д.В.Гражданцев

Приложение № 1

к постановлению Спасского

сельского поселения

от 09.02.2018г № 24

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при паводковой ситуации 2018 года на территории муниципального образования «Спасское сельское поселение»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (работ)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии ЧС поселения по теме «Действие органов местного самоуправления, состава сил и средств, привлекаемых при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидации последствий весеннего паводка 2018». | февраль 2018 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.ГражданцевЗам.председателя Совета поселения – В.П.Авдиевич(по согласованию) |
| 2 | Принять нормативные правовые акты о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2018 году: - разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод;- разработать Планы мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на период паводка, согласовать их со службами (медицинской, противопожарной, ветеринарной, санитарно-эпидемиологической);  - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений: порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком от основной территории. | февраль 2018 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.Гражданцевдиректор МУП «Техник» Градовец А.В. |
| 3 | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории населенных пунктов с указанием предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведений о местах проживания престарелых, инвалидов, беременных женщин, требующих первоочередной медицинской помощи; составить карты-схемы размещения жилых домов, улиц и пути проездов к населенным пунктам подверженным подтоплению весенним паводком. | 01.03.2018г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.ГражданцевУправляющий Делами – Е.А.Лущеко |
| 4 | Распротранение памяток населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения под роспись | при подготовке к половодью | Управляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 5 |  Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку). | 01.03.2018г.(Представить в отдел ГО и ЧС)  | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 6 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.2018г. | Глава поселения – Д.В.ГражданцевСпециалист по имуществу Печалов Вячеслав Яковлевич |
| 7 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи совместно с руководителями предприятий, председателей ТСЖ, муниципальными учреждениями на территории поселения | 10.03.2018г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.ГражданцевДиректор МБУ СКЦ Печалова М.В.директор МУП «Техник» Градовец А.В.Управляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 8 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. п.). | 10.03.2018г. | Глава поселения – Д.В.Гражданцев |
| 9 | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Подписные листы хранить в комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Спасского поселения. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации, обеспечение пожарной безопасности с подготовкой к пропуску паводковых вод.Провести сходы граждан по населенным пунктам: с.Коларово, с.Вершинино, с.Яр, с.Батурино, д.Казанка |  Март 2018 г. | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 10 |  Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей внутренних дел. | при подготовке к половодью | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко  |
| 11 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворового обхода. | при подготовке к половодью | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко  |
| 12 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 01.04.2018г | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко  |
| 13 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, создать запасы кормов из зон возможного затопления. | до 01.04.2018г | Глава поселения – Д.В.ГражданцевЗаведующая ветеринарного участка- с.Батурино,(по согласованию)  |
| 14 | Подготовить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание при временном проживании на базе: МАОУ «Спасская СОШ» (школа п.Сииий Утес, с.Вершинино, Батурино), также места для размещения спасателей МАОУ «Спасская СОШ» | 01.04.2018г. | Директор МБОУ «Спасская СОШ»(по согласованию)Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко  |
| 15 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | 20.03.2017г. | Глава поселения – Д.В.Гражданцев |
| 16 | Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод.(р.Якунинка) | до 01.04.2018г. | Глава поселения – Д.В.Гражданцев |
| 17 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и отдел ГО и ЧС Томского района  | 01.04.2018г. | Глава поселения – Д.В.ГражданцевУправляющий делами Е.А.Лущеко |
| 18 | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | 01.04.2018г. | Глава поселения – Д.В.Гражданцев |
| 19 | Заключить договоры на обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, питания в ПВР. Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения. | 01.04.2018г. | Глава поселения – Д.В.ГражданцевРуководители торговых точек (по согласованию) |
| 20 | Подготовить (определить) площадки к приему вертолета МЧС РФ на случай возможной эвакуации из отрезанных населенных пунктов  | 01.04.2018 | Представитель ГО и ЧС Томского районаПредседатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.Гражданцев |
| 21 | По окон­ча­нии па­вод­ка про­из­ве­сти об­сле­до­ва­ние объ­ек­тов для вы­яв­ле­ния и оп­ре­де­ле­ния ущер­ба от под­то­п­ле­ния па­вод­ко­вы­ми во­да­ми тер­ри­то­рии поселения.Ма­те­риа­лы об­сле­до­ва­ния пред­ста­вить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15.05.2018 г. | Представитель ГО и ЧС Томского районаПредседатель комиссии по ЧС – глава поселения Д.В.ГражданцевУправляющий Делами Е.А.Лущеко Специалист по имуществу Печалов Вячеслав Яковлевич |
|  |

Приложение

к постановлению Спасского

сельского поселения

от 09.02.2018г № 24

.

Состав

 Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при паводковой ситуации 2018 года муниципального образования «Спасское сельское поселение»

Председатель комиссии

Глава МО «Спасского сельского поселения Гражданцев Дмитрий Васильевич

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО и ЧС Черных Вячеслав Юрьевич

Администрации Томского района

( по согласованию)

Заместитель председателя

 Совета Спасского Авдиевич Виктор Петрович

сельского поселения

 (по согласованию)

 Депутат Совета Спасского Печалов Вячеслав Яковлевич

сельского поселения

 (по согласованию)

Руководитель отдела по финансово

-бюджетной политике Администрации Глухова Елена Владиславовна

«Спасское сельское поселение»

 Управляющий Делами Администрации Лущеко Елена Александровна

«Спасское сельское поселение»

 Специалист Администрации

 «Спасское сельское поселение» Ефимкина Анна Ивановна

Инспектор по воинскому учету Воронова Галина Николаевна

МО «Спасское сельское поселение»