Томская область Томский район

Муниципальное образование «СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Официальное периодическое печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Спасского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.	№ 4	01.02.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля  2021                                                                                                        № 13

с.Вершинино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Спасского

сельского поселения в 2021 году

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 26 января 2021 № 16 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2021году», в целях своевременной и качественной подготовки органов управления сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС  к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска паводковых вод  в 2021 году, в соответствии с Решением Комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Томского района от 14.01.2021 № 1,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности поселенческой противопаводковой комиссии на Комиссию по  предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весенней паводковой ситуации   2021 года на территории  муниципального образования «Спасское сельское поселение» (далее – Комиссия по ЧС).

2. Утвердить План мероприятий  по  предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения  при весеннем паводке   2021 года на территории  муниципального образования «Спасское сельское поселение», расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего паводка,  согласно приложению к настоящему постановлению, направить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района в срок до 27 февраля 2021 года.

3.  Органу Управления поселенческого звена территориальной подсистемы РСЧС:

3.1. организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.2. организовать с началом весеннего паводка 2021 года  круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) направить в противопаводковую комиссию через отдел ГО и ЧС Администрации Томского района;

3.3. осуществлять контроль за выполнение мероприятий по организованному пропуску весеннего паводка, привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацией деятельности оперативно-хозяйственной комиссии Спасского сельского поселения;

3.4. уточнить перечень населенных пунктов, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории,  провести ряд мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- организовать наличие продуктов питания и предметов первой необходимости, питьевой водой и жилыми помещениями;

- организовать наличие лекарственных препаратов для оказания первой  медицинской помощью;

-  организовать наличие средств пожарной безопасности;

-  организовать наличие средств оповещения и связи;

-  организовать бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить наличие транспортного средства;

- организовать запасы  топливно-энергетическими ресурсами;

-    подготовить всю имеющуюся  технику на территории, также плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

- организовать охрану общетсвненого порядка в населенных пунктах, подверженных затоплению(подтоплению и в пунктах временного размещения населения;

- принять  меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

организовать  мероприятия по своевременной очистке кровель домов, зданий и прилегающих территорий от снега и наледей, водоотведению талых вод от жилых домов в срок до 25 марта 2021года.

4. Специалисту 1 категории (по работе с населением и ведению похозяйственного учета) Фотлер Ю.Ю.:

- адресно провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

- определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт;

- организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки, р.Томь, а также озер,  прудов с ведением журналов наблюдений. Доклады об уровнях подъема воды с 01 апреля 2021 года ежедневно информировать в единую дежурно-диспетчерскую службу  по  тел. 8(3822)  40 11 22;

-  создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций;

5. По требованию комиссии ГО и ЧС Томского района и в соответствии с заключенными предварительно договорами, выделять требуемое количество техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

6. Управляющему Делами Администрации Спасского сельского поселения Е.А.Лущеко:

- предварительно заключить договора  с индивидуальными предприятиями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-восстановительных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций (плавсредства, автотракторная и землеройная техника);

- довести  порядок действий при паводке, гражданам,  проживающих в дома которых подлежат подтоплению,  вручить памятки под роспись;

– копии протоколов проведенных встреч с населением представить в отдел ГО и ЧС Томского района ;

- в каждом населенном пункте на информационных щитах, стендах разместить информацию для граждан о правилах поведения во время весеннего паводка 2021 года;

- провести инвентаризацию пожарного инвентаря по личным подсобным хозяйствам и крестьянско-фермерским хозяйствам на территории  Спасского сельского поселения;

- провести разъяснительную работу с гражданами по страхованию их жизни и имущества.

7. Директору МУП «Техник» Градовец Д.А.:

-  подготовить и  направить на согласование   в Администрацию Спаского сельскгго поселения    план мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Спасского сельского поселения на период весеннего паводка, в срок до 15 февраля 2021 года;

- проверить работоспособность имеющейся  техники для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

- провести мероприятия по своевременной очистке кровель  зданий и прилегающих территорий от снега и наледей, водоотведению талых вод от жилых домов, находящихся в хозяйственном ведении,  в срок до 25 марта 2021г.;

- совместно с Администрацией Спасского сельского поселения довести до населения через СМИ, обьявления о порядке откачки воды из подполий, погребов, подвалов при затоплении;

- направить информацию в Администрацию Спасского сельского послеения по графику  работы по откачке воды из подполий, погребов, подвалов домов при затоплении, в срок до 25 марта 2021 года.

8. Утвердить состав Комиссии по ЧС, согласно приложению. Комиссии по ЧС осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Спасского сельского поселения.

9. Управляющей Делами Лущеко Е.А. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Спасского сельского поселения и разместить на фициальном сайте муниципального образования «Спасское сельское поселение».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения

(Глава Администрации)                                                          Е.Ю. Пшеленский

В дело 01-03

Приложение № 1

к постановлению Спасского

сельского поселения

от 01.02.2021г № 13

ПЛАН

мероприятий по  предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при паводковой ситуации   2021 года на территории муниципального образования «Спасское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии поселенческой противопаводковой Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории (далее – Комиссии ЧС) по теме «Действие органов местного самоуправления, состава сил и средств, привлекаемых при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидации последствий весеннего паводка 2021». | февраль 2021 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) |
| 2 | Рассмотреть на заседаниях Комиссии ЧС порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком от основной территории. | февраль 2021 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) директор МУП «Техник» Градовец Д.А.. |
| 3 | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории населенных пунктов с указанием предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведений о местах проживания престарелых, инвалидов, беременных женщин, требующих первоочередной медицинской помощи; составить карты-схемы размещения жилых домов, улиц и пути проездов к населенным пунктам подверженным подтоплению весенним паводком. | 01.03.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами – Е.А. Лущеко |
| 4 | Распротранение памяток населению по его действиям в период весеннего паводка , в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения под роспись | при подготовке к весеннему паводку | Управляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 5 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Предварительно заключить договора на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку). | 01.03.2021г. (Представить в отдел ГО и ЧС) | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами Е.А.Лущеко |
| 6 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю .Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Инспектор по имуществу В.Я. Печалов |
| 7 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи совместно с руководителями предприятий, председателей ТСЖ, муниципальными учреждениями на территории поселения | 10.03.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. Директор МБУ СКЦ Печалова М.В. директор МУП «Техник» Градовец Д.А. Управляющий Делами Е.А. Лущеко |
| 8 | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Подписные листы хранить в комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Спасского поселения. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации, обеспечение пожарной безопасности с подготовкой к пропуску паводковых вод. | Март 2021 г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Управляющий Делами Е.А. Лущеко |
| 9 | Организовать контроль за населенными пунктами, отдельными домами, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей внутренних дел. | при подготовке к весеннему паводку | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. Управляющий Делами Е.А. Лущеко |
| 10 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворового обхода, дома которые подвержены затоплению (подтоплению) | при подготовке к весеннему паводку | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами Е.А. Лущеко Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. |
| 11 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 01.04.2021г | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю.Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П.Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами Е.А.Лущеко Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. |
| 12 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, создать запасы кормов из зон возможного затопления. | до 01.04.2021г | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Заведующая ветеринарного участка- с.Батурино,(по согласованию) Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. |
| 13 | Подготовить места временного отселения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, определить ответственных лиц, | 01.04.2021г. | Директор МАОУ «Спасская СОШ» (по согласованию) Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами Е.А.Лущеко Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | 20.03.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю. Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П. Авдиевич |
| 15 | Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод.(р.Якунинка) | до 01.04.2021 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю.Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П.Авдиевич (по согласованию) |
| 16 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и отдел ГО и ЧС Томского района | 01.04.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю.Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П.Авдиевич (по согласованию) Управляющий делами Е.А.Лущеко |
| 17 | Предусмотреть размещение привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод | 01.04.2021г. | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю.Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П.Авдиевич (по согласованию) |
| 18 | По окончании весеннего паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления весенними водами территории поселения. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15.05.2021 г. | Представитель ГО и ЧС Томского района Председатель комиссии по ЧС – глава поселения (Глава Администрации ) Е.Ю.Пшеленский Председатель Совета поселения – В.П.Авдиевич (по согласованию) Управляющий Делами Е.А. Лущеко Инспектор по имуществу В.Я. Печалов Специалист 1 категории Фотлер Ю.Ю. |

Приложение

к постановлению Спасского

сельского поселения

от 01 .02.2021 № 13

.

Состав

Комиссии по предупреждению  чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий  при паводковой ситуации   2021 года  муниципального образования «Спасское сельское поселение»

Председатель комиссии

Глава поселения (Глава Администрации)                   Пшеленский Егор Юрьевич

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО и ЧС                                             Черных Вячеслав Юрьевич

Администрации Томского района

( по согласованию)

Председатель

Совета Спасского                                                          Авдиевич Виктор Петрович

сельского поселения

(по согласованию)

Инспектор по имуществу                                             Печалов Вячеслав Яковлевич

Администрации Спасского сельского поселения

Инспектор по учету территориальных изменений     Боркина Анна Юрьвена

Администрации Спасского сельского поселения

Руководитель отдела по финансово

-бюджетной политике  Администрации	Глухова  Елена Владиславовна

Спасского сельского поселения

Управляющий Делами Администрации	Лущеко Елена Александровна

Спасского сельского поселения

Специалист 1 категории	Фотлер Юлия Юрьевна

МО «Спасское сельское поселение»